[image: image2.png]NICE Q!=c|




[image: image2.png]

	망연계 솔루션 교체
제안요청서(RFP)


2025. 07
[image: image1.png]NICE Q!=c|





	본 제안요청서는 망연계 솔루션 교체 제안서 작성을 위해 제공하는 것으로 그 외의 목적으로 사용할 수 없으며, 타사 등에 배포할 수 없습니다.


1. 사업명 : 망연계 솔루션 교체
2. 일반
1. 회사명 : NICE인프라㈜

- 세부사항은 홈페이지 참조(www.niceinfra.co.kr)
나. 제안 자격 : 하기 요건에 만족하는 사업자
- 접수 마감일 기준으로 NICE그룹(계열사 포함) 및 국가기관 또는 지방자치단체의 부적합한 업체로 제재 받고 있지 아니한 사업자
- 최근 3년 이내에 본 제안분야 구축 수행실적이 있는 사업자
3. 사업 목적 및 범위
1. 사업 목적 : 
·  노후 장비 교체를 통한 망연계 서비스 안정성 확보 및 가용성 향상
·  IT 사용자 보안 강화 및 관련 컴플라이언스 대응
2. 추진 계획(안)
	구분
	일정
	내용
	비고

	사전준비
	~ 25년 7월 초
	- 시장 및 현황 분석
	사업 추진 계획

	사업자 선정 및
내부 보고
	~ 25년 8월 중
	- 제안서 접수

- 기술/가격 평가

- 품의 및 계약
	

	구축
	~ 25년 9월
	- 환경 구성

- 사전 준비(계획 수립 등)

- 솔루션 구축
	정책 설정, 보안설정 등

	검수
	25년 9월 말
	- 모니터링(안정화) 및 검수
	진행 상황에 따라 일정 변경 될 수 있음


3. 제안 범위
· 망연계 솔루션
· 기능 요건 : 
- 자료 전송 파일에 대한 악성코드/위변조 검사 기능
- 인가 확장자 외 전송 차단, 압축파일 확장자 검사 기능
- 상세내용은 아래 ‘별첨 1’ 참조
· H/W 장비 요건
- 어플라이언스 장비 Disk 용량 : Usable 2TB(Raid 1 적용) 이상
- CPU 8Core 이상 / Memory 8GB 이상 / NIC 1G 2Port 이상
- Dual Power(이중화)
□ 운영관리 부문
- 대형 레퍼런스 사이트에서 1년 이상 이슈 없이 운영 중인 안정된 OS 제공
      - 시스템 운영 관련 기술교육 및 매뉴얼 제공
              - 구축 종료 후 무상유지보수 기간에 패치(신규 포함) 발생 시 자원 구성 및
                재 할당 등 관련 작업 지원
      - 제품 도입 후 5년안에 EOS(End of Service)되지 않는 제품 제공

       □ 정보보안 부문
              - 관리자 IP 설정 통제가 가능한 장비 
      - NTP 시간 동기화 가능한 장비
      - 감사 로그 및 시스템 로그를 전송, 저장 가능한 장비
4. 제출 서류 및 제안서 제출
   가. 제안사 소개자료 1부

- 회사 소개, 최근 3년간 재무상태, 조직체계 및 인원 현황(본 제안 분야 위주)

- 주요 사업분야 및 보유기술 현황, 제안 분야 최근 3년간 수행 실적

- ‘별첨 1’ 증적 자료 필수
         ※ 관련 증적자료는 반드시 제출해야 하며, 필요 시 PoC 또는 BMT 진행할 수 있음

- 기타(제안사가 제시하고 싶은 내용 기술)
나. 제출 서류 접수 마감
       - 2025년 7월 28일(월) 오후 16시
   다. 제출 서류 및 제출 방법
       - 제출 서류 : 가격 제안서(견적서) 1부 : 별도 밀봉하여 제출
       - 제출 방법 : 담당자 이메일로 제출
         경영지원실 이준우 매니저(02-2122-5432, ljwsm5@niceinfra.co.kr)
계약 조건 및 범위 등 IT 관련 문의 : 
IT운영실 이원준 매니저(02-2122-5536, wjlee@niceinfra.co.kr)
5. 사업자 선정 결과 안내
- 제출 서류 마감 후 사업자 선정 결과 통보
- 내부 사정에 따라 일정 변경될 수 있으며, 선정 결과는 개별 통보 예정
6. 유의사항
□ 접수된 제안 서류 등은 당사가 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약 조건
의 일부로 간주 함

  □ 본 제안과 관련된 모든 정보는 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 보안사항을 철저히 준수

및 제안 이외의 용도로 사용할 수 없음

  □ 계약 체결 후에도 제안 서류 등의 내용이 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안된 내용을 

충족시키지 못할 경우 제안사는 일체의 손해배상 책임을 져야 함

  □ 사업자 선정은 당사가 정한 기준 및 절차에 따라 평가하여 우선협상대상자를 선정하며, 제안

사는 당사의 평가 절차 및 결과에 이의를 제기할 수 없음

  □ 평가결과의 세부내용 및 협상결과는 공개하지 않으며, 제안사가 제안 서류 등을 제출 할 경우

본 사업에 대해 어떠한 이의도 제기하지 않겠다는 의사표시로 간주 함

  □ 당사와 제안사간의 계약이 체결되어 실행되기 전까지 발생한 제안사의 어떠한 채무에 대해서

도 당사는 책임지지 않음.  끝.
[별첨 1] 기술평가 문서
	구대응분
	상세 요구 기능
	필수요건

	규격 및 성능
요구사항
	1G Copper 2Port 이상 네트워크 포트 보유(NIC)
	필수

	
	Linux 계열 O/S 탑재
	필수

	
	전원 이중화
	필수

	기능
요구사항
	확장자 탐지 및 관리자에 의한 추가 등록 가능 여부
	

	
	전송 대상 파일 및 압축파일에 대해 악성코드 검사 지원
	필수

	
	악성코드 검사에 대한 패턴 업데이트 제공
	필수

	
	SHA-256 이상의 해시 비교를 통한 파일 위변조 검사 지원
	필수

	
	전송 파일의 크기, 수량, 권한 등 세부 제어 기능 제공
	필수

	
	전송파일에 대한 결재선 설정 및 예외 전송 기능 제공
	필수

	
	인가된 단말에서만 사용 가능하도록 ID/IP/MAC 기반 접근 통제 기능 제공
	필수

	
	전송파일 이력, 승인 이력, 사용자별/기간별 통계 제공 및 결재 현황 조회 가능
	

	
	인가된 확장자 외 전송 차단, 압축파일 내부 확장자 검사 가능 여부
	필수

	
	네트워크 장비 및 솔루션과의 연동 지원 기능(syslog, snmp 등)
	필수

	
	원격, 웹 접속 시 암호화 통신(SSH/HTTPS) 기능 제공
	필수

	
	통합 보고서 및 로그 제공
	

	
	사용자 접속 LOG 제공 기능
	

	
	인사 시스템(인사정보 파일 연동 방식) 연동 가능
	

	
	사용자 친화 UI 인터페이스 제공
	

	
	Rest API 연동 기능 제공
	

	보안
요구사항
	도입 이후 5년 내 EoS(End of Support), EoL(End of Life) 되지 않을 것
	필수

	
	관리자 권한 제어 및 접근 통제 기능(ACL)
	필수

	
	관리자 감사로그 저장 및 관리자 접근통제 가능 여부
	필수


[image: image3.png]


